龙地（排头）羽毛球馆

项目合作单位第二次选取

# 选   取  文  件

# 编号：岩土发置业竞字[2017] 3号

龙岩市龙地置业有限公司

2017年4月10日

第一章 导  则

根据龙岩市人民政府《中心城市临时疏导点规划调研备忘录》（[2016]57号）及龙岩市土地发展集团有限公司《龙岩市土地发展集团有限公司临时疏导点建设专题会议纪要》（[2017]14号）规定，龙岩市龙地置业有限公司(本文以下称甲方)拟对原公路局驾训处收储地块龙地（排头）羽毛球馆项目[以下称龙地（排头）羽毛球馆项目）]寻求合作经营单位，现就该项目合作单位(本文以下称乙方)选取采用第二次公开竞选方式择优选定。

第二章 竞选须知

一、项目概况

龙地（排头）羽毛球馆项目（原公路局驾训处收储地块）地处西陂街道排头村，财经学校南侧。收储红线范围内面积约4574㎡，球馆面积约2484㎡，15块羽毛球场，附属停车位21个（具体指标以最终实施方案为准）。

二、项目建设要求

1.时间：4月18日前开工建设，7月18日前投入运营。

2.质量标准：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准且满足消防、安全等要求。

三、竞选单位资格

1.独立的法人资格。

2.企业经营范围包括羽毛球场馆经营或服务。

3.注册地在龙岩市。

4.企业没有失信等不良记录，近五年无被行政主管部门处罚、通报批评等记录。

5.接受联合体竞选。

四、竞选资料

1.递交时间：2017年4月13日（星期四）15：00前

2.递交内容（包括但不仅限于）：

（1）营业执照复印件（加盖公章），原件（副本）备验。

（2）合作承诺书（加盖公章，见附件1）。

（3）法定代表人身份证复印件（由本人签字，加盖公章）。

（4）授权委托书。

（5）保证金缴交凭证复印件（加盖公章）。

3.送达地点：

商务中心H幢紫金一号（龙岩大道与华莲路交会处）龙岩市龙地置业有限公司资产运营部。

4.联系方式：

电  话：0597-3079926    3378927

联系人：赖访来   180 2062 2892

五、保证金

1.竞选保证金：人民币伍拾万元整（￥500000元）

2.履约保证金：人民币伍万元整（￥50000元）

3.保证金缴交：竞选单位必须于2017年4月10日15：00前将竞选保证金伍拾万元（￥500000元）汇入甲方指定账户（开户名称: 龙岩市龙地置业有限公司；开户银行:兴业银行新罗支行；账号: 1710 1010 0100 211317）。

4.保证金退还：

（1）未中选单位在选取会结束后七个工作日内向甲方办理退还手续，不计息退还竞选保证金伍拾万元整（￥500000元）；

（2）中选单位在《合作协议书》签订后竞选保证金转为履约保证金，分步分批次不计息退还：

a、按《合作协议书》约定于4月18日前开工建设的，退还壹拾伍万元整（￥150000元）；

b、投入正常运营后七个工作日内退还叁拾万元（￥300000元）；

c、《合作协议书》期限届满后，视履约状况无息退还剩余伍万元（￥50000）。

5.未按规定要求缴交竞选保证金的，将被取消竞选资格。

六、选取程序：

1.选取会于2017年4月13日下午15：00在龙岩市商务中心H幢紫金一号四楼东侧会议室举行。

2.工作人员宣布在竞选截止时间（4月13日15：00）前递交竞选文件并符合竞选要求的单位名称，核实代表人是否到场(凭身份证原件及有效授权委托书)，核实竞选保证金是否缴交等；

3.宣布见证人、记录人等有关人员身份；

4.选取项目合作单位（第一中选人）：

（1）工作人员将带号码乒乓球（具体数量视竞标单位数量而定）放置抽选箱中（设为A箱），竞选单位按报名顺序自主抽取随机号码作为抽选对应号，并放入另一抽选箱（设为B箱）。当竞选单位少于等于五家时，每家抽取叁个球号，当竞选单位多于五家时，每家抽取两个球号；

（2）工作人员从B抽选箱中随机抽取第一个号码作为中选号，对应号码为该项目第一中选人，抽取第二个号码作为候选号，对应号码为该项目第二中选人（当第二次抽选号码仍为第一中选单位对应号时，继续选号，直至选中另一家竞选单位）。

5.甲方、竞选单位、见证人、记录人等各相关人员在竞选记录上签字确认；

6.宣布选取结果，竞选结束。

七、其他约定

1.本次竞选结果将在龙岩市土地发展集团有限公司集团网站（www.lytfjt.com）公示，公示期三天。

2.第一中选单位自取得甲方开具的《中选通知书》之日起五天内与龙岩市龙地置业有限公司签订《合作协议书》，逾期或拒绝签订的将视为违约，取消中选资格，不退还竞选保证金，同时竞选候选人（第二中选人）上位取代。

3.中选单位签订《合作协议书》后未按约定于2017年4月18日前开工建设的，取消中选资格，解除《合作协议书》，不退还履约保证金。涉及的项目另行组织选取程序。

4.到2017年7月18日仍未投入正常运营的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付违约金伍万元（￥50000元），违约金从履约保证金中抵扣【退回保证金贰拾伍万元（￥250000）】。

5.应按照甲方提供的设计方案进行施工建设。

6. 项目用地属于临时用地，系龙岩市土地收购储备中心储备地块。

7.甲方不统一组织竞选人到地块实地踏勘，竞选人应当自行了解地块现状并实地踏勘，必要时可请求甲方协助。提交竞选资料即视为竞选人已知晓地块所有现状（包括实地现状、权属状况以及地块本身已有的相关瑕疵），竞选人不能以此为由提请索赔 。

八、特别约定

1.竞选人须认真阅读并遵守竞选须知，对参加竞选活动的行为负责。因未仔细阅读本须知而引发的损失或责任由竞选人自行承担。

2.本件的解释权归龙岩市龙地置业有限公司所有。

第三章  合作合同格式

合作协议书（主要条款）

甲方：龙岩市龙地置业有限公司

乙方：（中选单位）

根据中华人民根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙地（华莲）/龙地（排头）（两选一）羽毛球馆项目合作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合作方式

1.甲方提供龙岩大道E07收储地块/原公路局驾训处收储地块（两选一）的地块管理权，乙方自筹资金建设羽毛球馆并自主经营管理。

2.合作期间，乙方自主建设,自主经营，自担风险，每月按时向甲方支付固定收益。

3.合作期届满，乙方将该地块上所有建筑物、构筑物及附属设施设备无偿移交给甲方，产权归甲方所有。

二、合作期限

首次合作期分建设期与经营期，自2017 年4月18日至2017年7月31日为建设期，2017 年8月1日起至2022年7月31日为经营期。

三、合作分成

1.甲方不参与项目的经营管理，不分享经营利润，收取固定收益，乙方自主经营，自担经营风险，于每月5日前向甲方支付当月固定收益。

2.固定收益定价：

（1）合作期前三个半月作为建设期（2017年4月18日至7月31日），后陆拾个月（60个月）作为经营期（2017年8月1日至2022年7月31日）；

（2）建设期固定收益费为零元；

（3）经营期前叁年（2017年8月1日至2020年7月31日）固定收益费为每月玖仟捌佰元整（ ￥9800元）；

（4）经营期第四年（2020年8月1日至2021年7月31日）固定收益费为每月壹万肆仟捌佰元整（￥14800元）；

（5）经营期第五年（2021年8月1日至2022年7月31日）固定收益费为每月壹万玖仟捌佰元整（￥19800元）。

四、履约担保

1.乙方缴交的竞选保证金人民币伍拾万元（￥500000元）在签订本协议书后转为履约保证金，分期分批无息归还：

（1）、按约定于4月18日前开工建设的，退还壹拾伍万元整（￥150000元）；

（2）、投入正常运营后七个工作日内退还叁拾万元（￥300000元）；

（3）、《合作协议书》期限届满后，视履约状况无息退还剩余伍万元（￥50000）。

- 乙方应在签订协议书时提供资信状况良好的第三方（个人）担保，就乙方向甲方所负债务担保责任（担保合同另定）。

- 乙方违约时，应付违约金可从履约保证金中直接扣除。乙方应在甲方通知之日起  日内补足被扣除部分履约保证金。

五、特别约定

在合作期间，因国家法律、法规、政策变更，或者因市政规划调整、项目开发以及征拆等政府行为，需要收回该项目建设用地或者需要收回、拆除或改造该地块上建筑物的，或出现本项目无法继续经营使用的其他情形的，甲方以龙岩市政府、龙岩市国土资源局等政府有关部门、龙岩市土地收购储备中心、龙岩市土地发展集团有限公司等主体中任一主体出具的书面依据为凭，即可解除本协议书。协议书解除后，甲方给予乙方相应的补偿，补偿标准为：

（1）以项目实际投资金额为计算基数，实际投资额必须经甲方及第三方（审计、评估）确认，超过壹佰伍拾万（￥1500000）元时按壹佰伍拾万元为计算基数。

（2）合作期第一年内收回，按计算基数的80%给予补偿；第二年内收回，按计算基数的60%补偿，第三年内收回，按计算基数的30%补偿，第四年内收回，按计算基数的10%补偿，第四年以后收回不再予以补偿。

六、违约责任

1.未在约定期限内开工建设，甲方可解除本协议书，履约保证金作为违约金不予退还；

2.合作期间未按约定期限向甲方足额支付固定收益，乙方应每日按应付固定收益的   %向甲方支付违约金，逾期   日，甲方有权解除本协议书，履约保证金作为违约金不予退还；

3.合作期间未按约定做好创城等标准，甲方有权组织人员按创城要求进行清理，并从履约保证金中扣除相关费用。

4.其他违约责任签约时另定。

七、项目移交

1.乙方应于合作期满之日起 3 个工作日内将龙地（排头）羽毛球馆项目用地及地上建筑物、构筑物、设施、设备等无偿移交归甲方所有，双方共同对此进行书面交验。

2.乙方移交清单包括但不限于以下内容：

（1）项目用地及地上建筑物、构筑物、附着物、所有设施、设备；

（2）与合作项目审批、运营、维护有关的手续、手册、制度、财务账目、凭证等文件、资料；

（3）合作项目运营、维护期间所产生的记录、档案资料等。
    3.在正式移交合作项目之日前30日内，甲方可检查该合作项目是否存在缺陷或损坏（包括但不限于地上建筑物、构筑物、附着物、设施、设备等）。乙方应根据甲方提出的书面要求，修复、修理或更换有缺陷或损坏的地上建筑物、构筑物、附着物、设施、设备等，或双方通过协商对甲方进行等额补偿。
    4.乙方应保证合作项目移交时，所有建筑物、构筑物、附着物、设施、设备等能够正常使用、运行，且不得因乙方的债务而使甲方遭受任何第三方的追索，甲方不承担由此而引起的任何责任。

八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）选取公告；

（2）选取文件；

（3）中选通知书；

（4）竞标函及其附录；

（5）合作承诺书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

九、其他

1.乙方所从事的经营活动必须符合国土、住建、规划、工商、税务、消防、城管、环保、卫生等部门及相应行业主管部门的许可，自行办理相关审批、备案等手续，做到合法经营。

2.乙方负责合作项目的工程建设和经营管理，并承担相应的费用和风险；

3.乙方从工程开工日期起至合作到期移交给甲方的日期止，对合作项目的质量、安全、消防、维护、修缮等负责，对项目资产的完整性负责；

4.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准化组织施工，并随时接受安全部门依法实施的监督检查，采取规范的安全防护措施确保安全生产。

5.在合作期间，所需的相关手续及发生的一切费用，均由乙方负责。

6.合作期满，甲乙双方合作权终止。若甲方继续合作该项目，乙方在同等条件下享有优先合作权。

7.本项目合作不允许出现转包、转让、转租、抵押等情形，或者出现与前述情形类似的导致合作权利义务转移的行为。

8.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方两份，自双方签字盖章后生效。

9.其他未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议，补充协议是协议书的组成部分。

甲方：  (公章)                    乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字并盖章）                     （签字并盖章）

2017年4月  日                  2017年4月  日

附件1：             合作承诺书

龙岩市龙地置业有限公司：

我方参加贵司龙地（排头）羽毛球馆项目合作竞选，若被选中为贵公司该项目合作伙伴，我方郑重承诺以下条款：

1.我方接受竞选文件规定内容，作为该项目的合作伙伴，自愿与贵公司签订合作协议书，遵守并自觉履行协议书约定条款。

2.合作经营期间，我方将管理好原公路局驾训处收储地块，承担该地块范围内的所有保卫、防火、防盗以及其他安全工作，及时有效阻止第三方对该收储地块的违法侵占、使用等行为（包括但不限于非法弃土、违法建设等）。

3.满足创城要求，及时清理地块周边垃圾、杂物，保持地面干净整洁。

4.自愿按竞选文件要求提供足额资金担保及第三方担保人。

5.同意自愿按合作协议书约定，每月定时向贵司支付固定收益。

6.遇到政府需要收回该地块时，愿意按合作协议书规定执行。

（承诺单位）

2017年4月   日